REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

ETUDE,  SUIVI ET ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROJET

DE REVETEMENT DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE TESTOUR

(P.A.I 2019)

DOSSIER DE CONSULTATION

N° 01/2019

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

SOUMISSION

Je Soussigné ( nom , prénom) ……………………………………………………………………

Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………

Pour le compte de… ……………………………………………………………………………….

Faisant élection de domicile à(adresse complète et n° téléphone)    …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Code Fiscal N° : ……………………………………………………………………………………

Inscrit au registre de commerce de ……………………………sous le N°…………………………...

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier de cette consultation relatif à : L’ELABORATION DE L’ETUDE, LE SUIVI ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE DU PROJET : REVETEMENT DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE TESTOUR et notamment les  termes de références , et après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des missions à achever ;et des prestations à fournir , me soumets et m’engage à exécuter tous les articles objet de cette consultation dans le délai contractuel, conformément aux conditions stipulées dans les termes de référence et du CCAG applicables aux marchés publics d’études en vigueur ,et  moyennant les prix unitaires fermes et non révisables que j’ai établis moi même pour chaque unité mentionnée sur le bordereau des prix et détail estimatif .

Le montant d’honoraires de mon offre, et ce résultant de l’application de mes prix unitaires aux quantités indiquées au devis estimatif, s’élève à : ( DT en chiffres TTC):............................................................................................................

( DT en toute lettres TTC):...................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………

* M’engage à maintenir valable les conditions de mon offre et à y rester lié pour une durée de jours ( 90 jours )  à partir du lendemain de la date limite de la remise des plis fixés par l’avis.et que je ne peut pour aucun motif revenir pendant cette période sur  les conditions de l’offre et sur les prix qui restent fermes et non révisables.

*M’engage, si mon offre est retenue  à réaliser la totalité des missions  dans les délais fixés dans les termes de référence : (60) Jours à partir de la notification de l’ordre de service m’y enjoignant.

* M’engage à ne demander aucune indemnité ou faire aucune réclamation dans le cas ou l’administration ne fera pas suite à la consultation.

*Déclare être adhérer à la caisse nationale de sécurité sociale sous le numéro……………………………………………

et m’engage à justifier que je suis en règle avec cette caisse par la production d’un certificat émanant d’elle.

La commune de Testour se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ouvert en mon nom (Banque et Agence) ……………………………………………………………

Sous le N°(RIB).......................................................................................................………………….

Fait à……………………….le………………………

A compléter par la mention manuscrite

‘’Lu et Accepté’’

signature et cachet du soumissionnaire

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

TERMES DE REFERENCE

Pour l’étude, le suivi et l’assistance technique du projet :

Revêtement des Voiries  Dans la commune de Testour

1-INTRODUCTION : Dans le cadre de la réalisation des projets du programme d’investissement communal,

un crédit a été alloue pour le projet : Revêtement des voiries  dans la commune de Testour (P.A.I 2019) .A cet effet, La commune de Testour lance une consultation pour le choix d’un bureau d’études, ingénieur conseil pour l’élaboration des études, le suivi et l’assistance technique du dit projet. Les présents termes de références ont donc pour objet de définir:

-la nature des prestations demandées

-les clauses particulières et les conditions de soumission

2-NATURE DES PRESTATIONS DEMANDEES : L’étude a pour objet la préparation de tous les éléments de définition techniques et économiques pour la bonne exécution des travaux.

L’enveloppe financière allouée ( 481 MDT), devra couvrir toutes les dépenses relatives aux travaux. Les  frais  d’études  non  compris.

3- CONSISTANCE DES PRESTATIONS DEMANDEES

3-1 définitions du programme d’intervention : Le programme physique est donné à titre indicatif, le bureau d’étude  ou l’ingénieur conseil est tenu de le confirmer en commun accord avec la commune. Ce  programme qui fera l’objet d’un PV dument établi par le bureau d’étude ou l’ingénieur conseil en présence des concessionnaires sera déterminé sur la base de l’enveloppe financière allouée au projet, Il reste entendu par ailleurs que le programme définitif pourra ne pas correspondre avec celui proposé. Ces changements éventuels  devront être pris en considération dans l’établissement de l’offre.

3-2Travaux topographiques Ces travaux comprennent les levés topographiques sur plan coté au 1/500 rattaché en X,Y à l’origine unique et en Z au nivellement général de la tunisie .Ces travaux concernent les zones d’intervention définies dans le programme ci-dessus mentionné. L’emprise des levés pour les voiries est définie par la largeur des voies concernées augmentées d’une sur largeur de 10m de part et d’autre au niveau des voies d’intersection.la densité minimale des points cotés est de 400points à l’hectare.

Le plan coté doit comporter  toutes les indications topographiques relatives aux :

- Réseaux existants (regards ,bouches à clefs sonede, lignes ,poteaux, BT ,MT,HT ect….)

- Limites des lots (limites naturelles, tabia, clôtures ect….)

- Cotes et localisation des seuils des totalités des logements ou des équipements riverains...

3-3 avant  projet sommaire APS: Le bureau d’étude remettra à la commune un avant projet sommaire .Il doit aborder les rubriques suivants:

A)-Une note présentation  et de justification du projet exprimant les points suivants :

- Présentation socio-démographique de la commune

- Analyse des besoins et de la demande

- Objectifs du projet

- Population et équipements desservis par le projet

- Variantes techniques possibles et justification du choix proposé

- Inventaire du réseau existant (description de son état…)

*Qualification hiérarchisée de ses composantes : voies d’accès, de désserte, tertiaires,….

* description de son état…,.

*connexion avec le reste des réseaux : exmp raccordement des vois aux réseaux

- priorités d’intervention

B)-Description du projet et estimation de ses couts

- Choix des normes techniques adaptées aux besoins et aux moyens de la commune

- Dimensionnement du projet

- Localisation du projet et accéssbilité

- Documents graphiques succincts en double exemplaires :plan de situation, plan d’implantation avec indication des différentes composantes du projet (réseau projeté, foyers, poteaux,……)

- Programme d’intervention par quartier et par rue

- Devis estimatif détaillé des travaux

c)-  Les méthodes de recouvrement des couts

- Justification économique du projet

- Recouvrement des couts

d)- Impact du projet sur l’environnement

E)-Annexe

-  Avant métré détaillé (variante1 globale)

-                      Avant métré détaillé (variante2d’intervention)

-album de photos de l’état actuel des sites

3-4Avant projet détaillé: APD : A l’issue de l’approbation de l’APS, le bureau d’étude  ou l’ingénieur conseil entamera la préparation du dossier  d’Avant projet détaillé correspondant et comprenant :

A)Travaux topographiques :Ces travaux comprennent les levés topographiques sur plan coté au 1/500 rattaché en X,Y à l’origine unique et en Z au nivellement général de la tunisie .Ces travaux concernent les zones d’intervention définies dans le programme ci-dessus mentionné .L’emprise des levés pour les voiries est définie par la largeur des voies concernées augmentées d’une sur largeur de &0m de part et d’autre au niveau des voies d’intersection.la densité minimale des points cotés est de 400points à l’hectare.

Le plan coté doit comporter  toutes les indications topographiques relatives aux :

- Réseaux existants (regards ,bouches à clefs sonede, lignes ,poteaux, BT ,MT,HT ect….)

- Limites des lots (limites naturelles, tabia, clôtures ect….)

- Cotes et localisation des seuils des totalité des logements ou des équipements riverains.

B)-Le rapport d’Avant projet détaillé APD

- La description de la situation existante

- La description détaillée des travaux à réaliser par quartier et par rue, comportant tous   les justificatifs nécessaires, les diverses notes de calcul et les couts estimatifs détaillés.

- L’avant métré détaillé des travaux programmés

- Le planning d’exécution des travaux

- Les moyens humains et matériels nécessaires que les entreprises devront mettre à la disposition du chantier

C)-Les plans  d’exécution Il s’agit des plans approuvés par les services compétents et permettant la réalisation des travaux

- tracé en plan de la voirie au 1/500 sur fond de plan coté rattaché avec repérage des types de chaussées, indication de la largeur d’emprise, des détails éventuels aux points singuliers et des caractéristiques d’implantation

- profil en travers type des différentes vois projetées

- profils en long des voies et des passages piétonniers

- Dessin de détails des divers ouvrages

- Plan de drainage des voiries (éch :1/500)

3-5  dossier d’Appel d’Offre (DAO)

A)-Dossier d’Appel d’Offre  (DAO) : Ce dossier contiendra les pièces écrites (ccap, cctp ,borderau des prix et détail estimatif ) et les plans d’exécution.

B)-Dossier Confidentiel (C) : Avec le DAO , le bureau d’études  ou l’ingénieur conseil fournira un dossier « C »qui contiendra une estimation chiffrée établie sur la base du détail estimatif du dossier d’appel d’offre .une attention particulière à l’évaluation des prix unitaires est demandée.

3-6Les marches des travaux :Le bureau d’étude ou l’ingénieur conseil établira le marché sur la base des offres retenues par la commune après avoir ajouté les annexes se rapportant aux engagements de l’entreprise concernant le personnel ,le matériel ,et le sous détail de prix .Il est a signaler que le  bureau d’études  ou l’ingénieur conseil  établira les marchés dans la limite des enveloppes financières allouées. Pour cela, il est appelé à ajuster éventuellement le quantitatif en concertation avec l’administration.

En cas de plusieurs avis d’appel d’offres le concepteur sera tenu à fournir les copies de dossiers nécessaires.

3-7Suivi et assistance technique: Le bureau d’étude ou l’ingénieur conseil assurera le suivi et le contrôle des travaux jusqu’a la réception définitive,. Il fera les déplacements nécessaires à sa charge et à ses frais et établira les rapports décrivant les problèmes et proposera les solutions à entreprendre et approuvera les attachements, les décomptes provisoires et les P.V de réceptions provisoire et définitif .

4-DELAIS D’EXECUTION DE L’ETUDE : Le délai d’exécution de l’étude, y compris l’édition définitive du dossier d’appel d’offre est de 60 jours. Ce délai commence à courir du lendemain de la date de notification de l’ordre de service du commencement des études  et ne tiennent pas compte de la durée d’approbation de chaque phase par l’administration.

APS : 20 jours à dater du lendemain de la notification de l’ordre de service.

APD : 15jours à dater du lendemain de la date d’approbation par l’administration de l’APS

DAO : 15jours à dater du lendemain de la date d’approbation par l’administration de l’APD

Ces délais et ne tiennent pas compte de la durée d’approbation de chaque phase par l’administration

Edition des marches des travaux : 10 jours  après notification de l’ordre de service .

5- APPROBATION DES ETUDES : L’approbation des études dans les différentes phases, se fera conformément aux conditions fixées par l’article 30 du CCAG applicables aux marchés publics d’études. L’Approbation est  assurée conjointement par les services de la commune

6-DOCUMENTS ET PRESTATION A LA CHARGE DE L’ADMINISTRATION : L’administration fournira au bureau d’études  toutes les informations, rapport et plans existants en relation avec les études. Il devra  les remettre à l’administration à la fin de l’étude. Elle  assurera les introductions et les liaisons nécessaires avec tout organisme en relation avec les études que le bureau d’études devra consulter. En général  elle  fournira au bureau d’études l’assistance nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui pour des raisons indépendantes de la volonté du bureau d’études, pourront empêcher l’exécution des services contractuels dans les délais prévus au contrat. Le bureau d’études aura, tout de même, la responsabilité de recueillir toutes les données nécessaires à la bonne réalisation de l’étude et devra satisfaire aux exigences de tous les intervenants dans le cadre de leurs prérogatives.

7- PERSONNEL DU BUREAU D’ETUDE : Le bureau d’études fournira le personnel qualifié dans les spécialités nécessaires pour l’élaboration de cette étude.

8- SUIVI DE L’ETUDE : A fin que l’administration puisse s’assurer du bon déroulement de l’étude, le bureau d’études fournira les plannings détaillés tout au long de l’étude

9- sous traitance des etudes : Le bureau d’études ne peut faire appel à des sous traitants d’une ou de plusieurs parties de ses taches qu’après autorisation de l’administration. Toutes fois, le bureau d’études demeure le seul responsable  envers l’administration.

10-PROPRIETEE DES ETUDES : Tous les rapports originaux, calques, contre calque, disquettes, CD… établis par le bureau d’études  dans le cadre de cette étude deviendront propriété exclusive de la commune.

11- MODES DE PASSATION ET CONSTITUTION DES OFFRES

Les marchés seront passés par consultation. Les Offres devront être présentées conformément à l’avis de consultation et comportant les pièces suivantes dument daté et signée par  le soumissionnaire :

-la soumission

- Les présents termes de référence

-Le bordereau des prix et  le détail estimatif.

- La convention signée

- L’agrément du soumissionnaire.

- L’Attestation relative à la situation fiscale prévue par la législation en vigueur en cour de validité

- Un certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale.

- Un extrait du registre de commerce

- Une déclaration de non faillite Annexe 1

- Une déclaration de non  influence Annexe 2

Remarques : peuvent être rejetées :

- Les offres parvenues ou reçues après la date et l’heure limite fixée de réception des offres. .

- Les offres  incomplètes à l’expiration d’un délai supplémentaire accordé.

13- ChOIX DE L’offres et attribution des etudes: Les études seront attribuées aux bureaux d’études, ingénieur conseils ou groupement d’ingénieurs conseils contenu de leurs offres financières.

La valeur de l’offre total (étude et suivi + contrôle) retenue, est la moins disante et ce conformément à la soumission et au bordereau des prix faisant devis estimatif ci- joint.

14- REVISION DES PRIX : Le prix de la présente consultation est ferme et non révisable.

15-- MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES: Les honoraires de l’étude seront réglés selon l’échéancier suivant :

35% du montant de la convention  après approbation définitive de l’APS et d l’APD définies par l’art 3-2 et 3-3 de cette consultation.

35 %du montant de la convention après réception du dossier d’appel d’offre et édition des marché des travaux définies par l’art 3-4 et 3-5 de cette consultation.

20% du montant de la convention après réception provisoire des travaux et accomplissement de la mission  définies par l’article 3-7 de cette consultation

10% du montant de la convention après réception définitif des travaux définies par l’article 3-7 de cette consultation

16- TAUX DE TOLERANCE

Ecart sur les prix : L’écart de tolérance prévue est fixé à 20%, il sera  évalué comme étant la différence entre les prix estimé par le bureau d’études et les prix présentés par l’entreprise retenue.

Ecart sur les quantités: L’écart de tolérance prévue est fixé à 20% entre les quantités  estimées  par l’attributaire et celle réellement exécutées.

17- RETARD ET PENALITE : Le bureau études informera rapidement l’administration de toutes les circonstances ou événements susceptibles de retarder, d’empêcher l’achèvement de l’étude conformément au calendrier prévu. Il indiquera en conséquence les dispositions pris pour faire face à cette situation. En cas de retard  dument constaté dans le délai global dont il serait directement responsable le bureau études sera passible, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable, d’une pénalité de dix(10) dinars par jours de retard, dimanche et jours fériés compris, cette pénalité sera plafonnée à 5 % du montant de la convention.

18- INSUFFISANCES EVENTUELLES DANS LES ETUDES : En cas de constatation d’insuffisance dans les études,  et ce en cours d’exécution  des travaux, le bureau d’études sera chargé, à ses frais, de faire les rectifications nécessaires dans les 15 jours qui suivent la notification par la commune.

19- CONDITION DE RESILIATION :En cas ou le bureau d’études ou l’ingénieur conseil ne satisfait pas à ces obligations, l’administration le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception d’y satisfaire dans un délai de dix (10) jours, passé ce délai, si le bureau d’études ou l’ingénieur conseil n’aurait pas répondu aux exigences de la mise en demeure, l’administration résiliera purement et simplement la convention.

20- COMPTABLE PAYEUR : Le comptable chargé du paiement est monsieur le Receveur de la commune de Testour

21-CONFLIT ET ARBITRAGE :En cas de litige entre l’administration Et le bureau d’études ou l’ingénieur conseil  et à défaut d’un règlement à l’amiable, tout problème ou contestation doit être obligatoirement soumis à l’avis de la commission des achats tel qu’il est prévu par l’article 51du décret N° 2014 –1039du 13 Mars 2014   .

22- ENREGISTREMENT : Les frais d’enregistrement de la convention relative au résultat de cette consultation sont à la charge du bureau d’études ou l’ingénieur conseil.

23- TEXTES GENERAUX : A mois qu’il n’y soit dérogé par la présente, le concepteur demeure soumis :

*Au code de la comptabilité publique promulgué par la Loi N° 1973-81du 31/12/1973

* Au décret N° 2014 –1039du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics et  les textes qui l’on modifié ou complété.

*Au CCAG applicables aux marchés publics des études approuvées par arrêté du Premier ministre du 11octobre 1994.

*Au code des obligations et contrats.

Lu et accepté

par le bureau d’études ou l’ingénieur conseil

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

ANNEXE 1

DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON FAILLITE

Je soussigné :…………………………………………………………………………………………

Représentant de :…………………………………………………………………………………….

Faisant élection de domicile à :……………………………………………………………………….

Inscrit au registre de commerce de ………..…………………………sous leN°……………………..

Ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour la consultation de : Etude, suivi et contrôle du projet de revêtement des voiries dans la commune de testour (P.A.I 2019).

Déclare  sur l’honneur de ne pas me trouver en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

Fait à :…………………………..le……………….

Signature et cachet du soumissionnaire

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

ANNEXE 2

DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON INFLUENCE

En application du décret n° 3158-2002 du 17 Décembre 2002 portant règlementation des marchés publics et les textes qui l’on modifiés ou complétés ;

Jesoussigné :…………………………………………………………………………………………

Représentant de  :…………………………………………………………………………

Faisant élection de domicile à :……………………………………………………………………..

Inscrit au registre de commerce de ……………………………sous le N°……………………..

Ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour la consultation de: Etude, suivi et contrôle du projet de revêtement des voiries dans la commune de testour (P.A.I 2019).

Déclare sur l’honneur :

De n’avoir pas fait et m’engage de ne pas faire par moi-même ,ou par personne interposé des promesses , des dons ou des présents en vu d’influer sur les différentes procédures de conclusion du consultation et des étapes de sa réalisation

Fait à :…………………………..le……………….

Signature et cachet du soumissionnaire

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

PROJET DE : ETUDE, SUIVI  ET CONTROLE DU PROJET DE REVETEMENT DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE TESTOUR

(P.A.I 2019)

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

| N°O | Designation des prestations | U | Q | P.U H.TVA | Total. H.TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *A.P.S :Avant projet sommaire :relevée de l’état existant ,proposition de la solution d’aménagement et estimation sommaire l’ensemble……………………………………………………. ………………………………………………………………… | ens | 01 |  |  |
| 2 | *A.P.D :Avant projet détaillé :(suite à l’approbation de l’A.P.S par le M.O ) étude détaillée (dossier d’exécution ) de la solution d’aménagement proposée et retenue par le M.O ,et estimation détaillée du cout des travaux. L’ensemble …………………………………………………… ………………………………………………………………… | ens | 01 |  |  |
| 3 | *D.A.O : Dossier d’appel d’offre (suite à l’approbation de l’A.P.D par le M.O). Elaboration du dossier d’appel d’offre pour le choix de l’entreprise , plans d’exécution, dossier confidentiel, édition des marchés des travaux L’ensemble …………………………………………………… ………………………………………….................................... | ens | 01 |  |  |
| 4 | *ASSISTANCE ,SUIVI ET COTROLE : Visites sur chantier pour assurer l’assistance,le suivi et le contrôle des des travaux jusqu’a la réception définitive. Etablissement des rapports, des attachements, des décomptes, tenue de journal de chantier et assistance aux réunions de chantier L’ensemble: ………………………………………………… ……………………………………………………………….. | ens | 01 |  |  |
|  | TOTAL HTVA |  |
|  | TVA ( %) |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |

Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de …………………...……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à :……………Le :………………..

Complete quant au prix par le bureau d’études

ou l’ingénieur conseil Sus signe

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMUNE DE TESTOUR

CONVENTION D’ETUDE

Entre les soussignés:

Monsieur : La Commune de Testour dont le siège sociale est : Route du kef  9060 testour  représentée par son Président, désignée par la présente convention sous l’appellation « Administration »  matricule fiscale :

D’une part

et

Monsieur :……………………………   Agissant en qualité de :………………………………………………………….

Pour le compte de: ………………………………………………………………………………………………………….

Faisant élection de domicile à(adresse complète et n° téléphone)………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Désignée par la présente convention sous l’appellation « concepteur »

Matricule Fiscal…………………………………………………………………………………………………………….

Inscrit au registre de commerce de ……………………………… sous le N°…………………………………………… .

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1-INTRODUCTION : Dans le cadre de la réalisation des projets du programme d’investissement communal ,un crédit de 481 MDT a été alloue pour le projet de : Travaux de revêtement  des voiries dans la commune de testour (P.A.I 2019).

Par la présente convention, l’Administration confie à :…………………………………….

Désigné concepteur qui accepte: l’élaboration de l’étude, le suivi et le contrôle du du dit projet.

2-OBJET DE LA COVENTION: Cette convention a pour objet donc de définir :

-la nature des prestations demandées

-les clauses particulières et les conditions de soumission

-A moins qu’il n’y soit dérogé par les pièces de la présente convention, celle-là demeure régie par tous les textes en vigueur, législatifs ou réglementaires, administratifs ou techniques, et notamment : les termes de référence acceptées par le concepteur et le CCAG applicables aux marchés publics des études approuvé par arrêté du Premier ministre du 11octobre 1994.

3-PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION : Seront considérées comme pièces de la présente convention, énumérée par ordre de priorité :

- La soumission

- Le bordereau des prix et le détail estimatif

-  Les termes de référence

4-NATURE DES PRESTATIONS DEMANDEES :L’étude a pour objet la préparation de tous les éléments de définition techniques et économiques pour la bonne exécution des Travaux de revêtement  des voiries dans la commune de testour

L’enveloppe financière allouée (481 MDT), devra couvrir toutes les dépenses relatives aux travaux.

Les  frais  d’études  non  compris.

5- CONSISTANCE DES PRESTATIONS DEMANDEES

5-1 définitions du programme d’intervention : Le programme physique est donné à titre indicatif, le bureau d’étude  ou l’ingénieur conseil est tenu de le confirmer en commun accord avec la commune.

Ce  programme qui fera l’objet d’un PV dument établi par le bureau d’étude ou l’ingénieur conseil en présence des concessionnaires sera déterminé sur la base de l’enveloppe financière allouée au projet,

Il reste entendu par ailleurs que le programme définitif pourra ne pas correspondre avec celui proposé.

Ces changements éventuels  devront être pris en considération dans l’établissement de l’offre.

5-2 avant  projet sommaire APS: Le bureau d’étude remettra à la commune un avant projet sommaire .Il doit aborder les rubriques suivants:

A)-Une note présentation  et de justification du projet exprimant les points suivants :

- Présentation socio-démographique de la commune

- Analyse des besoins et de la demande

- Objectifs du projet

- Population et équipements desservis par le projet

- Variantes techniques possibles et justification du choix proposé

- Inventaire du réseau existant (description de son état…)

*Qualification hiérarchisée de ses composantes : voies d’accès, de désserte, tertiaires,….

* description de son état…,.

*connexion avec le reste des réseaux : exmp raccordement des vois aux réseaux

- priorités d’intervention

B)-Description du projet et estimation de ses couts

- Choix des normes techniques adaptées aux besoins et aux moyens de la commune

- Dimensionnement du projet

- Localisation du projet et accéssbilité

- Documents graphiques succincts en double exemplaires :plan de situation, plan d’implantation avec indication des différentes composantes du projet (réseau projeté, foyers, poteaux,……)

- Programme d’intervention par quartier et par rue

- Devis estimatif détaillé des travaux

c)-  Les méthodes de recouvrement des couts

- Justification économique du projet

- Recouvrement des couts

d)- Impact du projet sur l’environnement

E)-Annexe

-  Avant métré détaillé (variante1 globale)

-                      Avant métré détaillé (variante2d’intervention)

-album de photos de l’état actuel des sites

5-3 Avant projet détaillé: APD : A l’issue de l’approbation de l’APS, le bureau d’étude  ou l’ingénieur conseil entamera la préparation du dossier  d’Avant projet détaillé correspondant et comprenant :

A)Travaux topographiques :Ces travaux comprennent les levés topographiques sur plan coté au 1/500 rattaché en X,Y à l’origine unique et en Z au nivellement général de la tunisie .Ces travaux concernent les zones d’intervention définies dans le programme ci-dessus mentionné .L’emprise des levés pour les voiries est définie par la largeur des voies concernées augmentées d’une sur largeur de &0m de part et d’autre au niveau des voies d’intersection.la densité minimale des points cotés est de 400points à l’hectare.

Le plan coté doit comporter  toutes les indications topographiques relatives aux :

- Réseaux existants (regards ,bouches à clefs sonede, lignes ,poteaux, BT ,MT,HT ect….)

- Limites des lots (limites naturelles, tabia, clôtures ect….)

- Cotes et localisation des seuils des totalité des logements ou des équipements riverains.

B)-Le rapport d’Avant projet détaillé APD

- La description de la situation existante

- La description détaillée des travaux à réaliser par quartier et par rue, comportant tous   les justificatifs nécessaires, les diverses notes de calcul et les couts estimatifs détaillés.

- L’avant métré détaillé des travaux programmés

- Le planning d’exécution des travaux

- Les moyens humains et matériels nécessaires que les entreprises devront mettre à la disposition du chantier

C)-Les plans  d’exécution : Il s’agit des plans approuvés par les services compétents et permettant la réalisation des travaux

- tracé en plan de la voirie au 1/500 sur fond de plan coté rattaché avec repérage des types de chaussées, indication de la largeur d’emprise, des détails éventuels aux points singuliers et des caractéristiques d’implantation

- profil en travers type des différentes vois projetées

- profils en long des voies et des passages piétonniers

- Dessin de détails des divers ouvrages

- Plan de drainage des voiries (éch :1/500)

5-4  dossier d’Appel d’Offre (DAO)

A)-Dossier d’Appel d’Offre  (DAO) : Ce dossier contiendra les pièces écrites (ccap, cctp ,borderau des prix et détail estimatif ) et les plans d’exécution.

B)-Dossier Confidentiel (C) : Avec le DAO , le bureau d’études  ou l’ingénieur conseil fournira un dossier « C »qui contiendra une estimation chiffrée établie par le bureau d’études sur la base du détail estimatif du dossier d’appel d’offre .une attention particulière à l’évaluation des prix unitaires est demandée.

5-5 Les marches des travaux :Le bureau d’étude ou l’ingénieur conseil établira le marché sur la base des offres retenues par la commune après avoir ajouté les annexes se rapportant aux engagements de l’entreprise concernant le personnel ,le matériel ,et le sous détail de prix.Il est a signaler que le  bureau d’études  ou l’ingénieur conseil  établira les marchés dans la limite des enveloppes financières allouées. Pour cela, il est appelé à ajuster éventuellement le quantitatif en concertation avec l’administration.

En cas de plusieurs avis d’appel d’offres le concepteur sera tenu à fournir les copies de dossiers nécessaires

5-6 - Suivi et contrôle des travaux : bureau d’étude ou l’ingénieur conseil assurera le suivi et le contrôle des travaux jusqu’a la réception définitive,. Il fera les déplacements nécessaires à sa charge et à ses frais et établira les rapports décrivant les problèmes et proposera les solutions à entreprendre et approuvera les attachements, les décomptes provisoires et les P.V de réceptions provisoire et définitif .

6-DELAIS D’EXECUTION DE L’ETUDE ET DOCUMENTS A FOURNI :Le délai imparti à l’étude et le nombre d’exemplaires demandés par quartier, sont définis comme suit :

| DESIGNATION | DELAI (jour) | Nombre de copies |
| --- | --- | --- |
| *avant projet sommaire (APS ) *avant projet détaillé (APD) *dossier d’appel d’offre (DAO) | 20 15 15 | 3 3 7 |
| Edition des marches | 10 | 7 |
| TOTAL | 60 |  |

Ces délais ne comprennent pas les temps d’examens des documents par l’administration.

Le délai commence à courir à partir de la date de notification de l’ordre de service.

7-DOCUMENTS ET PRESTATION A LA CHARGE DE L’ADMINISTRATION :L’administration fournira au bureau d’études  toutes les informations, rapport et plans existants en relation avec les études. Il devra les remettre à l’administration à la fin de l’étude. Elle  assurera les introductions et les liaisons nécessaires avec tout organisme en relation avec les études que le bureau d’études devra consulter.   En général  elle  fournira au bureau d’études l’assistance nécessaire pour surmonter tous les obstacles qui pour des raisons indépendantes de la volonté du bureau d’études, pourront empêcher l’exécution des services contractuels dans les délais prévus au contrat. Le bureau d’études aura, tout de même, la responsabilité de recueillir toutes les données nécessaires à la bonne réalisation de l’étude et devra satisfaire aux exigences de tous les intervenants dans le cadre de leurs prérogatives.

8 -sous traitance des etudes : Le concepteur ne peut faire appel à des sous traitants d’une ou de plusieurs parties de ses taches qu’après autorisation de l’administration. Toutes   fois,  le concepteur  demeure le seul responsable envers l’administration.

9- PROPRIETE DES ETUDES :Tous les rapports originaux, calques, contre calque, disquettes, CD… établis par le concepteur dans le cadre de cette étude deviendront propriété exclusive de la commune.

10- INSUFFISANCE EVENTUELLES DANS LES ETUDES : En cas de constatation d’insuffisance dans les études,  et ce en cours d’exécution  des travaux, le concepteur sera chargé, à ses frais, de faire les rectifications nécessaires dans les 15 jours qui suivent la notification par la commune.

11- MONTANT DE LA CONVENTION

Le montant de la présente convention s’élève à :  ( DT en chiffres TTC):....................................................................

( DT en toute lettres TTC):...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

12- NATURE DES PRIX : Le montant global de la présente convention est entendu ferme et non révisable (TTC)

13- MODALITES DE PAIEMENT DES HONORAIRES: Les honoraires de l’étude seront réglés selon l’échéancier suivant :

-35% du montant de la convention  après approbation définitive de l’APS et de l’APD définies par l’article 5-2 et 5-3 de cette convention.

-35% du montant de la convention après réception du dossier d’appel d’offre et édition des marché des travaux définies par l’article 5-4 et 5-5 de cette convention

20% du montant de la convention après réception provisoire des travaux et accomplissement de la mission  définies par l’article 3-7 de cette convention

10% du montant de la convention après réception définitif des travaux définies par l’article 3-7 de cette convention

14-DOMICILATION BANCAIRE :Les honoraires dû au concepteur en exécution de la présente convention seront réglés  selon l’échéancier  prévues par l’article 9, sur présentation de facture en cinq (05) exemplaires dûment arrêtées et signées par le concepteur, Les paiements seront effectués par mandat administratif et par virement  au compte courant ouvert au nom de :…………………………………………………………………………………………………………

A :(Banque et Agence) ………………………………………………………………………………………………….

Sous le N°(RIB).......................................................................................................…………………...................................

15- TAUX DE TOLERANCE

Ecart  sur les prix :L’écart de tolérance prévue est fixé à 20%, il sera  évalué comme étant la différence entre les prix estimé par  le concepteur et les prix présentés par l’entreprise retenue.

Ecart sur les quantité :L’écart de tolérance prévue est fixé à 20% entre les quantités  estimées  par l’attributaire et celle réellement exécutées.

16- RETARD ET PENALITE :Le concepteur   informera rapidement l’administration de toutes les circonstances ou événements susceptibles de retarder, d’empêcher l’achèvement de l’étude conformément au calendrier prévu.   Il indiquera en conséquence les dispositions pris pour faire face à cette situation.En cas de retard  dument constaté dans le délai global dont il serait directement responsable le  concepteur  sera passible, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable, d’une pénalité de dix(10) dinars par jours de retard, dimanche et jours fériés compris, cette pénalité sera plafonnée à 5 % du montant de la convention.

17- CONDITION DE RESILIATION :En cas ou  le concepteur ne satisfait pas à ces obligations, l’administration le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception d’y satisfaire dans un délai de dix (10) jours. Passé ce délai, si  le concepteur n’aurait pas répondu aux exigences de la mise en demeure, l’administration résiliera purement et simplement la convention.

18- COMPTABLE PAYEUR : Le comptable chargé du paiement est : monsieur le Receveur de la commune de Testour

19- CONFLITS  ET ARBITRAGE :En cas de litige entre l’administration et  le concepteur et à défaut d’un règlement à l’amiable, tout problème ou contestation doit être obligatoirement soumis à l’avis de la commission des achats tel qu’il est prévu par l’article 51du décret n° 2014 -1039 du 13 Mars 2014.

20-ENREGISTREMENT :Les frais d’enregistrement de la présente convention sont à la charge du  concepteur.

21-TEXTES GENERAUX :A mois qu’il n’y soit dérogé par la présente convention, le concepteur demeure soumis :

*Au code de la comptabilité publique promulgué par la Loi N° 1973-81du 31/12/1973

* Au décret N° 2014-1039du 13 Mars 2014 portant réglementation des marchés publics et  les textes qui l’on modifié ou complété.

*Au CCAG applicable aux marchés publics des études approuvées par arrêté du Premier ministre du 11octobre 1994.

*Au code des obligations et des contrats.

22-VALIDITE DE LA CONVENTION : La présente convention ne sera valable qu’après approbation par les parties contractantes.

Lu et accepté

par le bureau d’études ou l’ingénieur conseil